CAHIER DES CHARGES

DEXTER

Chatbot expert multi-domaines pour étudiants et professeurs

Comptabilité · Marketing · Finance · Statistique · Banque · Business · Management

| Version | 1.0 — Cadrage complet |
| --- | --- |
| Statut | Validé pour lancement de la phase de développement |
| Portée | Vision produit, architecture technique, modèle de données, roadmap et spécification API |
| Rédaction | Cadrage réalisé de façon collaborative, section par section |

# Sommaire

# 1. Contexte et vision

Dexter est un chatbot tuteur intelligent couvrant sept domaines : comptabilité, marketing, finance, statistique, banque, business et management.

## 1.1 Positionnement

Dexter n'est ni un moteur de recherche, ni un simple générateur de texte, mais un assistant pédagogique capable de :

- Expliquer un concept avec le bon niveau de rigueur métier

- S'ancrer sur les documents/cours propres de l'utilisateur quand ils existent (RAG)

- Fournir des exemples chiffrés fiables, sans hallucination sur les calculs

- Suivre la progression de l'utilisateur dans le temps

✓ DÉCISION ACTÉE — Mission de Dexter Un chatbot visant à aider étudiants et professeurs à comprendre, se cultiver, maîtriser et s'exercer sur les 7 domaines couverts.

## 1.2 Périmètre exclu (à ce stade)

- Un outil de conseil financier réel ou de gestion comptable en production

- Un correcteur automatique certifiant officiellement des notes ou diplômes

- Un outil temps réel de trading ou de reporting bancaire

# 2. Public cible et utilisateurs

| Critère | Détail |
| --- | --- |
| Cible primaire | Deux profils : étudiants ET professeurs |
| Niveau d'études | Université |
| Zone géographique | Cross-zone — pas de référentiel normatif unique |
| Langue(s) | Bilingue français / anglais dès le MVP |
| Autonomie numérique | Public universitaire — UI standard |

## 2.1 Gestion du référentiel normatif cross-zone

Un contenu cross-zone implique que Dexter doit détecter ou demander le référentiel pertinent (ex. compta : OHADA, IFRS, US GAAP), adapter ses réponses en conséquence, et signaler explicitement quand une notion est universelle plutôt que spécifique à une zone.

✓ DÉCISION ACTÉE — Référentiel normatif dynamique Le référentiel se précise question par question, intégré nativement dans le flux de conversation — pas de réglage figé dans le profil. Une fois précisé dans une conversation, il reste appliqué par défaut pour la suite, sauf demande claire et explicite de changement de l'utilisateur.

## 2.2 Deux profils, deux besoins

| Besoin | Étudiant | Professeur |
| --- | --- | --- |
| Comprendre un concept | Cœur d'usage | Préparation de cours |
| S'exercer (quiz, exercices) | Cœur d'usage | Génère des exercices pour sa classe |
| Suivi de progression | Suivi individuel | Suivi de classe (V2+) |
| Upload de documents (RAG) | Notes de cours | Supports de cours / corrigés |

✓ DÉCISION ACTÉE — Interface unique, fonctionnalités différenciées Étudiants et professeurs se connectent à la même application ; le profil déverrouille des fonctionnalités spécifiques plutôt qu'une interface séparée. Socle commun : chat, upload de documents, historique, sélection de domaine/référentiel. Cette approche simplifie le code (une seule UI, gestion par rôles) et évite une refonte si le profil professeur prend de l'ampleur en V2.

# 3. Périmètre fonctionnel — les 7 domaines

1. Comptabilité

2. Marketing

3. Finance

4. Statistique

5. Banque

6. Business

7. Management

✓ DÉCISION ACTÉE — Profondeur égale dès le MVP Les 7 domaines sont traités avec la même profondeur dès le MVP — pas de priorisation à 2-3 domaines. Choix ambitieux, assumé, qui structure toute la roadmap (§11).

## 3.1 Granularité des sous-thèmes : approche dynamique

Aucune taxonomie de sous-thèmes n'est pré-listée dans ce document. Le sous-thème précis est déterminé au moment de la conversation, selon la même logique que la détection de domaine :

- Dexter analyse la question et/ou les documents fournis pour identifier le sous-thème concerné

- Si l'identification est incertaine, Dexter propose une liste de sous-thèmes du domaine pour que l'utilisateur précise

- Cette approche évite de figer une taxonomie rigide et laisse la détection s'affiner avec l'usage réel

Conséquence architecture : le système de détection doit fonctionner à deux niveaux réutilisables — domaine, puis sous-thème — plutôt que deux logiques séparées.

# 4. Modes d'usage

## 4.1 Les deux modes

- Mode « Explique-moi » : connaissances générales du domaine, pédagogique, avec exemples.

- Mode « Mes cours » : RAG sur documents uploadés par l'utilisateur (cours, syllabus, notes, supports), réponses ancrées et sourcées.

## 4.2 Bascule entre les modes

- Automatique par défaut : si des documents pertinents ont été uploadés, Dexter privilégie « Mes cours » ; sinon, bascule sur « Explique-moi »

- Transparence systématique : Dexter indique toujours explicitement la source de sa réponse

- L'utilisateur garde la main pour forcer un mode explicitement s'il le souhaite

## 4.3 Décisions actées sur le RAG

✓ DÉCISION ACTÉE — Portée du RAG Dexter peut croiser plusieurs documents de matières différentes dans une même réponse, tant que ça reste pertinent au contexte de la question et aide à une réponse plus consistante. Pas d'isolation stricte par domaine.

✓ DÉCISION ACTÉE — Documents du professeur Privés par défaut (usage personnel de préparation). Partage avec les étudiants uniquement sur décision explicite du professeur — jamais automatique.

✓ DÉCISION ACTÉE — Durée de vie des documents Les documents sont conservés au niveau de la discussion/conversation.

◔ POINTS RESTANT À TRANCHER • Bibliothèque personnelle persistante hors conversation : à évaluer selon l'usage réel constaté après lancement.

# 5. Parcours utilisateur

## 5.1 Inscription / connexion

1. L'utilisateur crée un compte (email + mot de passe, ou SSO à définir)

2. Choix du profil : Étudiant ou Professeur

3. (Étudiant) Informations optionnelles : filière, année d'étude

4. (Professeur) Informations optionnelles : matière(s) enseignée(s), établissement

5. Aucun réglage de référentiel normatif à cette étape — géré dynamiquement en conversation

## 5.2 Parcours étudiant

1. Connexion → écran d'accueil avec les 7 domaines visibles

2. Question libre ou upload de documents — détection automatique du domaine

3. (Optionnel) Upload de documents de cours → active le mode RAG

4. Conversation avec Dexter : questions, explications, précision de référentiel à la volée

5. Demande de quiz/exercices → Dexter génère, corrige, explique les erreurs

6. Consultation de l'historique de progression par domaine

## 5.3 Parcours professeur

1. Connexion → écran d'accueil avec les 7 domaines + outils « classe »

2. Sélection d'un domaine et d'un sujet à préparer

3. (Optionnel) Upload de ses supports de cours existants → RAG cohérent avec son contenu

4. Génération d'exercices/corrigés/études de cas alignés sur son référentiel et son niveau de classe

5. (V2+) Partage avec un groupe d'étudiants et suivi de leur progression

## 5.4 Décisions actées

✓ DÉCISION ACTÉE — Détection du domaine Automatique, à partir de l'analyse de la question et/ou des documents fournis. Si Dexter ne parvient pas à identifier le domaine avec confiance, il demande explicitement à l'utilisateur de préciser plutôt que de deviner.

✓ DÉCISION ACTÉE — Persistance du référentiel normatif Une fois précisé, il est retenu par défaut pour la suite — sauf demande explicite de changement. Implication technique : le référentiel actif doit être stocké au niveau conversation, pas seulement au niveau du message.

✓ DÉCISION ACTÉE — Fréquence d'usage Ponctuelle et régulière. Dexter doit fonctionner aussi bien en usage « coup de feu avant examen » qu'en usage installé dans la durée.

# 6. Exigences non-fonctionnelles

| Aspect | Exigence |
| --- | --- |
| Plateformes | Web d'abord → Android + iPhone ensuite (API commune) |
| Performance | Réponses en streaming, latence perçue faible |
| Fiabilité des calculs | Pas d'hallucination sur les chiffres — outil de calcul dédié requis |
| Sécurité des données | Documents uploadés = données potentiellement sensibles |
| Scalabilité | Architecture pensée multi-utilisateurs dès le départ |
| Accessibilité | Bonnes pratiques web basiques |

## 6.1 Décisions actées

✓ DÉCISION ACTÉE — Langue(s) Bilingue français/anglais dès le MVP. Prompts système et détection de langue dès la conception.

✓ DÉCISION ACTÉE — Sécurité des documents Chiffrement au repos suffisant pour le pilote — pas de droit à l'oubli avancé exigé à ce stade.

✓ DÉCISION ACTÉE — Volumétrie cible (6-12 mois) Dizaines d'utilisateurs (phase test/pilote) — architecture simple, scalable plus tard sans réécriture.

✓ DÉCISION ACTÉE — Budget/coût IA Contrainte modérée à surveiller, sans bloquer les choix de qualité.

✓ DÉCISION ACTÉE — Accessibilité Bonnes pratiques web basiques (contraste, navigation clavier) — pas d'exigence RGAA/WCAG formelle pour le pilote.

# 7. Architecture technique

## 7.1 Backend

✓ DÉCISION ACTÉE — Python + FastAPI Écosystème RAG/IA le plus mature (LangChain, LlamaIndex), écosystème scientifique (pandas, numpy) directement exploitable pour la fiabilité des calculs, et API REST typée/documentée (OpenAPI) — condition pour les futures apps mobiles. Frontend : React + TypeScript.

## 7.2 Routage multi-modèles

Le choix multi-modèles implique une couche d'abstraction LLM dans le backend : un routeur décide quel modèle appeler selon la tâche (modèle rapide/économique pour la classification, modèle capable pour l'explication pédagogique, potentiellement un modèle spécialisé pour les vérifications chiffrées). Cette couche facilite aussi le contrôle du coût (§6).

## 7.3 Hébergement pilote

✓ DÉCISION ACTÉE — Hébergeur simplifié (type Railway/Render) Cohérent avec la cible pilote de dizaines d'utilisateurs : déploiement rapide depuis Git, bases de données managées, coût prévisible et bas. Migration vers un cloud généraliste possible plus tard sans remise en cause de l'architecture applicative (Docker dès le départ facilite la portabilité).

## 7.4 Vue d'ensemble des composants

┌─────────────────┐
│  Frontend React   │  (web → puis React Native pour mobile)
└────────┬─────────┘
         │ API REST (OpenAPI)
┌────────▼──────────┐
│  Backend FastAPI    │
│  ├─ Auth (JWT)      │
│  ├─ Détection        │  → domaine + sous-thème + langue
│  │  domaine/référentiel │
│  ├─ Routeur LLM      │  → multi-modèles selon la tâche
│  └─ Pipeline RAG     │  → croisement multi-documents
└────────┬──────┬─────┘
         │      │
┌────────▼──┐ ┌─▼──────────┐
│ PostgreSQL │ │ pgvector   │
│ (données   │ │ (embeddings│
│ relation.) │ │ documents) │
└────────────┘ └────────────┘

## 7.5 Décisions actées

✓ DÉCISION ACTÉE — Vector DB : pgvector Solution la plus simple — tout reste dans une seule base PostgreSQL, cohérent avec l'hébergement simplifié. Suffisant pour la volumétrie pilote ; migration vers une solution dédiée (Qdrant, Pinecone) possible plus tard si nécessaire.

◔ POINTS RESTANT À TRANCHER • Providers LLM concrets à intégrer en premier — à trancher au moment de finaliser le routage par domaine (§10).

# 8. Modèle de données

## 8.1 Entités principales

-- Utilisateurs et rôles
users (id, email, password_hash, role, langue_preferee,
       filiere, matieres_enseignees, etablissement, created_at)

      
-- Conversations (unité de persistance des documents)
conversations (id, user_id, titre, referentiel_actif,
               created_at, updated_at)

      
-- Messages (historique du chat)
messages (id, conversation_id, role, content,
          domaine_detecte, sous_theme_detecte,
          mode_utilise, sources_rag[], created_at)

      
-- Documents uploadés
documents (id, owner_id, conversation_id, titre, type_fichier,
           domaine_associe, visibilite, fichier_url, created_at)

      
-- Chunks vectorisés pour le RAG (pgvector)
document_chunks (id, document_id, contenu_texte,
                  embedding vector(1536), page_ou_position,
                  created_at)

      
-- Groupes/classes
classes (id, professeur_id, nom, created_at)
classe_membres (classe_id, etudiant_id, joined_at)

      
-- Suivi pédagogique
quiz_attempts (id, user_id, domaine, sous_theme, score,
               questions[], reponses[], created_at)

## 8.2 Cohérence avec les décisions actées

- referentiel_actif au niveau conversation, pas message : cohérent avec la persistance par défaut du référentiel (§5.4)

- documents.conversation_id : traduit la conservation au niveau de la discussion (§4.3)

- documents.visibilite : traduit la règle privé par défaut / partage explicite (§4.3)

- messages.sources_rag[] sans restriction de domaine : permet le croisement multi-documents (§4.3)

- Pas de table sous_themes : cohérent avec l'absence de taxonomie figée (§3.1) — texte libre détecté à la volée

## 8.3 Points à trancher

◔ POINTS RESTANT À TRANCHER • Dimension des embeddings — dépend du modèle d'embedding choisi. • Anonymisation des données étudiants dans les vues de suivi de classe côté professeur (V2+) — accès complet ou vue agrégée ?

# 9. Stratégie RAG

## 9.1 Pipeline d'ingestion

1. Upload : dépôt d'un document (PDF, DOCX, PPTX...) dans une conversation

2. Extraction du texte : parsing selon le format, OCR si document scanné

3. Chunking : découpage en segments cohérents (par section, pas taille fixe aveugle)

4. Détection domaine/sous-thème du document : même logique que pour les questions

5. Embedding : chaque chunk vectorisé et stocké dans document_chunks (pgvector)

## 9.2 Pipeline de récupération (retrieval)

1. La question est analysée : domaine, sous-thème, référentiel

2. Recherche vectorielle dans les documents accessibles (propres + documents de classe partagés)

3. Croisement multi-documents autorisé si pertinent au contexte

4. Décision du mode : chunks pertinents trouvés → « Mes cours » ; sinon → « Explique-moi »

5. Génération de la réponse avec traçabilité des sources utilisées

## 9.3 Qualité et fiabilité

✓ DÉCISION ACTÉE — Règles de fiabilité du RAG Seuil de pertinence : mieux vaut basculer sur « Explique-moi » que forcer une réponse mal ancrée. Pas de mélange silencieux entre RAG et connaissances générales — la source est toujours signalée. Les calculs chiffrés passent par l'outil de calcul dédié (§10), jamais recopiés tel quel depuis un chunk sans vérification.

## 9.4 Points à trancher

◔ POINTS RESTANT À TRANCHER • Modèle d'embedding — à choisir avec les providers LLM. • Taille de fenêtre de contexte pour les chunks croisés multi-documents. • Politique de ré-indexation en cas de mise à jour d'un document déjà uploadé.

# 10. Routage par domaine et prompts spécialisés

Avec 7 domaines traités à profondeur égale et des méthodes très différentes, un seul prompt système générique donnerait des réponses molles. Le routage par domaine est ce qui transforme Dexter en véritable expert multi-domaines.

## 10.1 Architecture en deux étages

### Étage 1 — Classification

Un premier passage (modèle rapide/économique) détermine :

- Domaine (parmi les 7)

- Sous-thème (texte libre, détecté dynamiquement)

- Référentiel normatif actif ou à préciser

- Intention : définition/explication, calcul, cas pratique, génération d'exercice, correction

- Langue de la question (FR/EN)

### Étage 2 — Génération avec prompt spécialisé

La question part vers un prompt système propre au domaine, injecté avec le contexte de classification et les chunks RAG pertinents.

## 10.2 Contenu des prompts spécialisés

- Vocabulaire et normes propres à chaque domaine (référentiel, réglementation, méthodologie)

- Registre pédagogique adapté au profil (étudiant vs professeur)

- Consignes spécifiques par intention — un prompt « calcul » déclenche l'outil de calcul dédié plutôt qu'un chiffre non vérifié

## 10.3 Articulation avec le routage multi-modèles

Le routage domaine décide quel prompt/contexte métier utiliser ; le routage multi-modèles décide quel modèle traite la requête. Une question de calcul en finance peut ainsi passer par un modèle rapide pour la classification, un modèle capable pour l'explication, et un outil de calcul déterministe pour le chiffre final vérifié.

## 10.4 Décisions actées

✓ DÉCISION ACTÉE — Granularité des prompts : variantes par intention Un prompt « racine » par domaine (normes, ton, référentiel) enrichi de blocs additionnels par intention (calcul, explication, cas pratique...), plutôt qu'un prompt unique par domaine ou 7×5 prompts totalement indépendants. Ce compromis maximise la précision tout en gardant la maintenance gérable.

✓ DÉCISION ACTÉE — Outils de calcul dédiés par domaine Bibliothèques/outils dédiés par domaine (formules financières, tests statistiques, méthodes comptables vérifiées), plutôt qu'une sandbox de code générique. Note : un projet séparé de calculatrice Python (standard + une par domaine) est envisagé en parallèle par le porteur de projet et pourrait à terme alimenter ces outils, sans faire partie du périmètre actuel de Dexter.

# 11. Feuille de route

Les 7 domaines à profondeur égale dès le MVP (§3) rendent le MVP plus large qu'un MVP minimal classique : le travail de conception des prompts spécialisés doit couvrir les 7 domaines avant le premier lancement pilote.

## 11.1 Phase 0 — Socle technique

- Setup du repo (backend FastAPI + frontend React), Docker, CI basique

- Base de données PostgreSQL + pgvector sur l'hébergeur simplifié

- Authentification (inscription, connexion, choix du profil)

- Couche d'abstraction multi-modèles, même avec un seul provider au départ

## 11.2 Phase MVP — Cœur fonctionnel sur les 7 domaines

- Chat conversationnel avec détection automatique domaine + sous-thème

- Prompts spécialisés pour les 7 domaines, variantes par intention

- Gestion du référentiel normatif dynamique, persistant par conversation

- Bilingue français/anglais

- Upload de documents + RAG hybride basique

- Interface unique étudiant/professeur, fonctionnalités de base différenciées

- Historique des conversations

Volontairement exclu du MVP (repoussé en V1) : outils de calcul dédiés, génération de quiz/exercices, partage de documents prof→classe.

## 11.3 Phase V1 — Couche pédagogique active

- Outils de calcul dédiés par domaine

- Génération de quiz/exercices personnalisés, avec correction et suivi individuel

- Partage de documents professeur → classe, notion de classes

- Génération d'exercices/corrigés pour les professeurs

- Affinement continu des prompts à partir des retours d'usage réels

## 11.4 Phase V2 — Mobile et suivi avancé

- Applications Android et iPhone, consommant l'API REST déjà stabilisée

- Suivi de progression de classe pour les professeurs

- Bibliothèque de documents persistante hors conversation, si le besoin est confirmé

- Optimisations de coût/performance selon la charge réelle observée

## 11.5 Décisions actées

✓ DÉCISION ACTÉE — Équipe et rythme Développement solo, sans échéance externe — rythme libre. Cela privilégie un socle simple et robuste plutôt que des optimisations prématurées, et accepte que les 7 prompts spécialisés s'affinent progressivement plutôt que d'être parfaits dès le premier jour.

✓ DÉCISION ACTÉE — Critère de passage MVP → V1 Nombre d'utilisateurs actifs atteint. Le seuil chiffré précis reste à définir une fois le pilote lancé et un premier ordre de grandeur observé.

# 12. Spécification API

Convention REST, exposée via FastAPI avec documentation OpenAPI/Swagger auto-générée — condition pour que les futures apps mobiles consomment la même API sans réécriture.

## 12.1 Authentification & profil

| Méthode | Endpoint | Description |
| --- | --- | --- |
| POST | /auth/register | Inscription — email, mot de passe, choix du profil |
| POST | /auth/login | Connexion — retourne JWT (access + refresh) |
| POST | /auth/refresh | Rafraîchissement du token |
| GET | /users/me | Profil de l'utilisateur connecté |
| PATCH | /users/me | Mise à jour du profil |

## 12.2 Conversations & messages

| Méthode | Endpoint | Description |
| --- | --- | --- |
| GET | /conversations | Liste des conversations de l'utilisateur |
| POST | /conversations | Créer une nouvelle conversation |
| GET | /conversations/{id} | Détail d'une conversation |
| PATCH | /conversations/{id} | Modifier (ex. changer le référentiel) |
| DELETE | /conversations/{id} | Supprimer une conversation |
| POST | /conversations/{id}/messages | Envoyer un message (détection + routage + RAG, streaming) |
| GET | /conversations/{id}/messages | Historique des messages |

## 12.3 Documents & RAG

| Méthode | Endpoint | Description |
| --- | --- | --- |
| POST | /conversations/{id}/documents | Upload d'un document (extraction/chunking/embedding async) |
| GET | /conversations/{id}/documents | Liste des documents d'une conversation |
| GET | /documents/{id} | Détail d'un document |
| PATCH | /documents/{id}/visibility | Changer la visibilité (réservé professeurs) |
| DELETE | /documents/{id} | Supprimer un document |

## 12.4 Domaines & quiz (V1)

| Méthode | Endpoint | Description |
| --- | --- | --- |
| GET | /domains | Liste des 7 domaines disponibles |
| POST | /quiz/generate | Générer un quiz sur un domaine/sous-thème |
| POST | /quiz/{id}/submit | Soumettre les réponses — correction + stockage |
| GET | /users/me/progress | Suivi de progression individuel |

## 12.5 Classes (V1)

| Méthode | Endpoint | Description |
| --- | --- | --- |
| POST | /classes | Créer une classe (réservé professeurs) |
| GET | /classes | Liste des classes |
| POST | /classes/{id}/join | Rejoindre une classe (étudiant) |
| GET | /classes/{id}/progress | Suivi des étudiants de la classe |

## 12.6 Points à trancher

◔ POINTS RESTANT À TRANCHER • Convention de pagination et de filtres pour les listes. • Rate limiting — nécessaire dès le pilote ou seulement à partir de la V1/V2 ? • Versionning de l'API — préfixe /v1/ dès le départ ou pas de versionning tant qu'on reste en pilote ?

# 13. Synthèse des points restant ouverts

Récapitulatif des détails d'implémentation laissés volontairement ouverts — aucun ne remet en cause la cohérence d'ensemble du cadrage et chacun se tranchera naturellement en construisant :

- Bibliothèque de documents persistante hors conversation (§4.3)

- Dimension des embeddings, dépendante du modèle choisi (§8.3, §9.4)

- Granularité de la vue de suivi de classe côté professeur (§8.3)

- Taille de fenêtre de contexte pour les chunks croisés multi-documents (§9.4)

- Politique de ré-indexation des documents mis à jour (§9.4)

- Providers LLM concrets à intégrer en premier (§7.5, §10.3)

- Seuil chiffré précis du critère de passage MVP → V1 (§11.5)

- Conventions API : pagination, rate limiting, versionning (§12.6)

Fin du cahier des charges — Projet Dexter